КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ  РАЙОННАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

“МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2024 г. 			   г. Малоярославец	 	               № 1291

О разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения «Поселок Детчино» Малоярославецкого района Калужской области

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения «Поселок Детчино» Малоярославецкого района Калужской области, в соответствии с техническим заданием, согласно приложения №1.

2. Установить этапы градостроительного зонирования по подготовке Правил землепользования и застройки, согласно приложения №2.

3. Отделу  градостроительства и архитектуры разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МР «Малоярославецкий район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит    опубликованию в газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации 			  	                 Д.В. Адаменко

Приложение №2

к постановлению Малоярославецкой

районной  администрации

от 18.09.2024 № 1291

Этапы градостроительного зонирования

1 этап. Разработка карты градостроительного зонирования.

2 этап. Разработка карты градостроительного зонирования в части, касающейся отображения границ различных территорий, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования и т.д.

3 этап. Разработка градостроительных регламентов для территориальных зон с указанием видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных (минимальных и (или) максимальных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Установление порядка проведения работ | Наименование видов работ | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Официальное опубликование сообщения о принятом решении о подготовке проекта внесения изменений в Правила в порядке, установленном для официального опубликования нормативно-правовых актов | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» | не позднее, чем по истечении 10 дней с даты принятия решения администрации о разработке проекта |
| 2 | Проверка проекта внесения изменений в Правила в соответствии с действующим законодательством | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» | 10 дней со дня получения проекта |
| 3 | Подготовка проекта Решения «О проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Поселок Детчино» | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 4 | Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаниях | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» | с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаниях, не может превышать 30 дней |
| 5 | Опубликование проекта внесения изменений в Правила, открытие экспозиции | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» |  |
| 6 | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила с оформлением протокола общественных обсуждений или публичных слушаниях | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки |  |
| 7 | Обеспечение подготовки заключения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» |  |
| 8 | Опубликование и размещение в сети Интернет, СМИ материалов по общественным обсуждениям или публичным слушаниям | Комиссия по землепользованию и застройке |  |
| 9 | Направление проекта внесения изменений в Правила в Малоярославецкое Районное Собрание депутатов | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» | В течение 10 дней после предоставления комиссией проекта Правил землепользования и застройки и результатов общественных обсуждений или публичных слушаниях |
| 10 | Утверждение внесения изменений в Правила | Районное Собрание депутатов | На очередном заседании |
| 11 | Опубликование внесения изменений в Правила на сайте администрации. Размещение в ФГИС ТП | Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» | Не позднее 10 дней со дня утверждения |