КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ  РАЙОННАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

“МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2015 г. 			    		                                                       № 681

Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории муниципального района «Малоярославецкий район» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса (далее АПК) «Безопасный город», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 года №2446-р, в целях создания на территории Малоярославецкого района АПК «Безопасный город», руководствуясь 
ст. 32 Устава муниципального района «Малоярославецкий район», Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1 План мероприятий по реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» в муниципальном районе «Малоярославецкий район» на период 2015 – 2016 годов 
(далее - План) (приложение 1).

1.2. Состав межведомственной рабочей группы муниципального района «Малоярославецкий район» по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» (приложение 2).

2. Организацию и координацию работ по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» возложить на созданную межведомственную рабочую группу.

3. Назначить заказчиком работ по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» - администрацию муниципального района «Малоярославецкий район»

4. Рекомендовать Главам администраций поселений, руководителям заинтересованных организаций и учреждений, независимо от организационно-правовых форм собственности, расположенных на территории муниципального района «Малоярославецкий район, принять необходимые меры по выполнению мероприятий, определенных Планом (приложение 1).

5. Заместителю Главы районной администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и аграрному комплексу Якименко О.А. совместно с заместителем Главы районной администрации по экономике и финансам – заведующим финансовым отделом Конашковой Л.Н подготовить предложения о внесении изменений в муниципальную программу муниципального района «Малоярославецкий район» «Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального района «Малоярославецкий район», касающейся включения финансирования мероприятий по созданию на территории Малоярославецкого района  АПК «Безопасный город»

6 Отделу организационно-контрольной работы, взаимодействия с поселениями и представительными органами власти (Бережанская Т.Н.) довести настоящее постановление до Глав администраций поселений и руководителей заинтересованных организаций и учреждений (по списку).

7. Отделу информационных технологий (Михайленко Е.И.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район».

8. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

9. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Временно исполняющий обязанности

Главы Малоярославецкой районной

администрации муниципального района

«Малоярославецкий район»                                                                            А.В. Иванов

Приложение 1

к постановлению Малоярославецкой районной

администрации  муниципального района

«Малоярославецкий район»

от 20.04.2015 г.  № 681

Межведомственная рабочая группа

по построению и развитию АПК «Безопасный город»

| № п/п | ФИО | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Якименко Олег Антоньевич | Зам. Главы администрации по строительству, ЖКХ и АК | 2-18-04 903-814-39-74 |
| 2 | Лобанов Сергей Павлович | Зав. отделом по ГО и ЧС,МОБ работе и экологического контроля | 2-14-84 910-521-26-15 |
| 3 | Михайленко Елена Ивановна | Зав. отделом информационных технологий | 27-911 910-862-24-75 |
| 4 | Дмитриев Валерий Петрович | Гл. инженер ОАО «ДЭП-40» | 2-22-12 910-590-81-17 |
| 5 | Позднякова Ирина Николаевна | Гл. специалист отдела социальной политики | 2-14-35 915-981-58-16 |
| 6 | Талдай Дмитрий Игоревич | Зав. отделом ЖК и ДХ, ТиС | 2-14-96 964-141-71-71 |
| 7 | Васин Сергей Юрьевич | Начальник Малоярославецкого ЛТЦ КФ «РосТелеком» | 910-602-55-62 |
| 8 | Колода Анатолий Степанович | Зав. кабинетом ГОЧС ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района» | 910-913-33-58 |
| 9 | п/ п-к вн. службы Сапунов Ян Васильевич | Зам. начальника ОМВД по МР | 920-092-06-34 |
| 10 | Любочкин Александр Васильевич | Представитель отдела в г.Обнинске УФСБ по КО | 910-910-39-79 |
| 11 | м-р вн.службы Агапов Евгений Викторович | Начальник ОГИБДД | 2-67-00 910-706-13-44 |
| 12 | Мальков Дмитрий Викторович | Начальник ОНД МР | 3-08-90 920-897-23-23 |
| 13 | Абдулкеримов Аликерим Зекерьяевич | Начальник ГБУ КО «Малоярославецкое лесничество» | 2-13-70 910-510-60-80 |
| 14 | Ситникова Татьяна Владимировна | Директор МКУ «ЕДДС МР «Малоярославецкий район» | 910-547-61-64 5-02-00 |
| 15 | Бочков Дмитрий Викторович | Зам. Главы администрации ГП «Город Малоярославец» | 2-62-87 910-863-93-66 |
| 16 | Долбилова Мария Григорьевна | Зам. начальника финотдела | 2-15-70, 2-46-76 |
| 17 | Чупахина Валентина Анатольевна | Гл. специалист отдела образования | 2-16-28 905-643-16-18 |
| 18 | Исаев Василий Николаевич | Начальник ГБУ КО «Малояро-славецкая межрайонная стан-ция по борьбе с болезнями жи-вотных» | 2-27-30 910-910-69-01 |

Приложение 2

к постановлению Малоярославецкой районной

администрации  муниципального района

«Малоярославецкий район»

от 20.04.2015 г.  № 681

План мероприятий по реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса

технических средств «Безопасный город» в муниципальном районе «Малоярославецкий район»

на период 2015 – 2016 годов

| №№ пп | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Финансовые средства | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание постановления администрации Малоярославецкого района и создание межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по разветыванию АПК «Безопасный город» на территории Малоярославецкого района, назначение заказчика по АПК «Безопасный город» | Отдел по ГО и ЧС, МОБ работе. Отдел ЖК и ДХ, ТиС | до 30.03. 2015 |  | Постановление администрации Малояро-славецкого района |
| 2. | Доведение нормативно-правовой базы по вопросу создания АПК «Безопасный город» до Глав администраций посе-лений, руководителей заинтересованных организаций и учреждений, независимо от организационно-правовых форм собствен-ности, расположенных на территории муниципального района «Малояросла-вецкий район | Межведомственная рабочая группа | до 25.04. 2015 |  | Пакет нормативно-право-вых документов Прави-тельства РФ, МЧС России, администрации Калуж-ской области, администра-ции Малоярославецкого района |
| 3. | Определение муниципальных образо-ваний, организаций и учреждений Малоярославецкого района, на базе которых организуется опытное построение АПК «Безопасный город» | Межведомственная рабочая группа | 1 квартал 2015 |  | Решение межведомственной рабочей группы |
| 4 | Корректировка нормативно - правовых документов администрации Малояро-славецкого района и поселений, располо-женных на территории муниципального района «Малоярославецкий район» | Главы администраций поселений, отдел по ГО и ЧС, МОБ работе. Отдел ЖК и ДХ, ТиС | В течение месяца по внесению изменений в НПА РФ и Калужской области |  | НПА администрации Малоярославецкого района и поселений. |
| 5 | Подготовка предложений для внесения изменений в муниципальную программу муниципального района «Малояросла-вецкий район» «Безопасность жизнеде-ятельности на территории муниципаль-ного района «Малоярославецкий район» | Зам. Главы районной администрации по строительству, жилищно-коммуналь-ному хозяйству и аграрному комплексу, Отдел по ГО и ЧС, МОБ работе. | IV квартал 2015 |  | НПА администрации Малоярославецкого района и поселений |
| 6 | Проведение мероприятий по подготовке МКУ «ЕДДС муниципального района «Малоярославецкий район»; ДДС экстрен-ных оперативных служб города и района к развертыванию элементов АПК «Безопасный город» | Главы администраций поселений, отдел по ГО и ЧС, МОБ работе и экологического контроля, руководители взаимо-действующих организа-ций и учреждений. Отдел ЖК и ДХ, ТиС | 2015-2016 | Текущее финансирование | Оснащение ДДС ЭОС «01», «02», «03», «04» и МКУ ЕДДС МР «Малоярославецкий район» автоматическими рабочими местами для интеграции в систему-112 Калужской области, организация профессио-нальной подготовки диспетчерского персонала |
| 7 | Проведение II-го этапа государственных приемочных испытаний с целью сдачи системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в промышленную эксплуатацию. | ГУ МЧС России по Калужской области Малоярославецкий ЛТЦ ЦПС Обнинск УРМС КФ ОАО «Ростелеком» | IV квартал 2015 | Федераль-ное финан-сирование | Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
| 8 | Включение в бюджет Малоярославецкого района, бюджеты муниципальных образований, организаций и учреждений Малоярославецкого района мероприятий по финансированию вопросов построения АПК «Безопасный город» в 2016 году | Главы администраций поселений, отдел по ГО и ЧС, МОБ работе и экологического контроля, руководители организа-ций и учреждений | III-IV квартал 2015 |  | Бюджет Малоярославецкого района, поселений, организаций и учреждений |
| 9 | Проведение обследования имеющихся на территории Малоярославецкого района систем мониторинга, контроля, безо-пасности на предмет возможного включения в АПК «Безопасный город» | Межведомственная рабочая группа | в течение 2015 г. |  | Материалы обследования, предложения по структуре построения сегментов АПК «Безопасный город» |
| 10 | Проведение опытных работ по интеграции созданных элементов АПК «Безопасный город» на территории Малоярославецкого района | Главы администраций поселений, отдел по ГО и ЧС, МОБ работе и экологического контроля, руководители организа-ций и учреждений | III-IV квартал 2016 | Текущее финансиро-вание |  |

Заведующий отделом по ГО и ЧС, МОБ работе и экологического контроля                                                                                 С.П. Лобанов